|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Красносельского городского поселения Гулькевичского района от ___________ № _____ |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе Красносельского городского поселения Гулькевичского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 год |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносельского городского поселения Гулькевичского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021-2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета Красносельского городского Гулькевичского района, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Подготовка сетей к отопительному сезону | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2022 год | 992 0502 0710100093 240 | 4,6 | 0,0 | 93,0 | 84,3 |
|  | Подготовка сетей к отопительному сезону | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2023 год | 992 0502 0710100093 240 | 40,9 | 51,8 | 0,0 | 555,6 |
|  | Подготовка сетей к отопительному сезону | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2024 год | 992 0502 0710100093 240 | 0,0 | 0,0 | 744,0 | 350,0 |
|  | Подготовка сетей к отопительному сезону | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2025 год | 992 0502 0710100093 240 | 0,0 | 500,0 | 199,6 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оплата взносов в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквар-тирных домов, рас-положенных на территории Красно-дарского края", сог-ласно Закону Крас-нодарского края от 01 июля 2014 года №2735-КЗ "Об орга-низации проведения капитального ре-монта общего иму-щества собствен-ников помещений, в многоквартирных домах", располо-женных на терри-тории Краснодарс-кого края" | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0501 0710100080 240 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 |
|  | Оплата взносов в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквар-тирных домов, рас-положенных на территории Красно-дарского края", сог-ласно Закону Крас-нодарского края от 01 июля 2014 года №2735-КЗ "Об орга-низации проведения капитального ре-монта общего иму-щества собствен-ников помещений, в многоквартирных домах", располо-женных на терри-тории Краснодарс-кого края" | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0501 0710100080 240 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
|  | Оплата взносов в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквар-тирных домов, рас-положенных на территории Красно-дарского края", сог-ласно Закону Крас-нодарского края от 01 июля 2014 года №2735-КЗ "Об орга-низации проведения капитального ре-монта общего иму-щества собствен-ников помещений, в многоквартирных домах", располо-женных на терри-тории Краснодарс-кого края" | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0501 0710100080 240 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,3 |
|  | Оплата взносов в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквар-тирных домов, рас-положенных на территории Красно-дарского края", сог-ласно Закону Крас-нодарского края от 01 июля 2014 года №2735-КЗ "Об орга-низации проведения капитального ре-монта общего иму-щества собствен-ников помещений, в многоквартирных домах", располо-женных на терри-тории Краснодарс-кого края" | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0501 0710100080 240 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| 1.1.3 | Оплата услуг за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности Красносельского городского поселения Гулькевичского района | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0501 0710100081 240 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
|  | Оплата услуг за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности Красносельского городского поселения Гулькевичского района | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0501 0710100081 240 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
|  | Оплата услуг за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности Красносельского городского поселения Гулькевичского района | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0501 0710100081 240 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| 1.1.4 | Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 4 квартал 2021 год | 992 0502 0710100084 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 4 квартал 2022 год | 992 0502 0710100084 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 4 квартал 2023 год | 992 0502 0710100084 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Мероприятия по техническому обслуживанию газопроводов | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 4 квартал 2025 год | 992 0502 0710100084 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 1.1.5 | Мероприятия по осуществлению водоснабжения и водоотведения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 3 – 4 квартал 2022 год | 992 0502 0710100100 540 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Мероприятия по осуществлению водоснабжения и водоотведения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2 квартал 2023 год | 992 0502 0710100100 540 | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по осуществлению водоснабжения и водоотведения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2 квартал 2024 год | 992 0502 0710100100 540 | 0,0 | 800,0 | 250,9 | 0,0 |
|  | Мероприятия по осуществлению водоснабжения и водоотведения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 1 квартал 2025 год | 992 0502 0710100100 540 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятия по оформлению в муниципальную собственность уличных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 4 квартал 2021 год | 992 0502 0710100097 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,5 |
|  | Мероприятия по оформлению в муниципальную собственность уличных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2022 год | 992 0502 0710100097 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Мероприятия по актуализации схем водоснабжения и теплоснабжения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2021 год | 992 0502 0710100099 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по актуализации схем водоснабжения и теплоснабжения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2022 год | 992 0502 0710100099 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Мероприятия по актуализации схем водоснабжения и теплоснабжения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2023 год | 992 0502 0710100099 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятия по актуализации схем водоснабжения и теплоснабжения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2024 год | 992 0502 0710100099 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.1.8 | Содержание объектов культурного наследия | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2 квартал 2021 год | 992 0503 0730100318 240 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Содержание объектов культурного наследия | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2 квартал 2022 год | 992 0503 0730100318 240 | 0,0 | 569,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Содержание объектов культурного наследия | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2 квартал 2023 год | 992 0503 0730100318 240 | 0,0 | 183,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Содержание объектов культурного наследия | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2 квартал 2025 год | 992 0503 0730100318 240 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Строительство, реконструкция, ремонт, обслуживание и содержание уличного освещения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2021 год | 992 0503 0730100314 240 | 680,5 | 608,9 | 900,0 | 574,4 |
|  | Строительство, реконструкция, ремонт, обслуживание и содержание уличного освещения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2022 год | 992 0503 0730100314 240, 850 | 784,0 | 1 395,3 | 502,2 | 1 832,5 |
|  | Строительство, реконструкция, ремонт, обслуживание и содержание уличного освещения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2023 год | 992 0503 0730100314 240 | 864,1 | 990,9 | 1 194,5 | 782,5 |
|  | Строительство, реконструкция, ремонт, обслуживание и содержание уличного освещения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2024 год | 992 0503 0730100314 240 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 775,0 |
| 1.1.9 | Озеленение мест общего пользования | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2021 год | 992 0503 0730100315 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Озеленение мест общего пользования | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2022 год | 992 0503 0730100315 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Озеленение мест общего пользования | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2023 год | 992 0503 0730100315 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Озеленение мест общего пользования | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2024 год | 992 0503 0730100315 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.1.10 | Прочее благоустройство | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2021 год | 992 0503 0730100316 240 | 94,6 | 44,9 | 46,4 | 100,5 |
|  | Прочее благоустройство | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2022 год | 992 0503 0730100316 240 | 0,8 | 12,4 | 0,0 | 799,7 |
|  | Прочее благоустройство | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2023 год | 992 0503 0730100316 240, 410 | 50,0 | 188,4 | 3 964,3 | 50,0 |
|  | Прочее благоустройство | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | январь-декабрь 2025 год | 992 0503 0730100316 240 | 0,0 | 649,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Мероприятия по решению вопросов местного значения (приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок) | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 4 квартал 2021 год | 992 0503 0730162980 240; 992 0503 0730100316 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457,4 |
|  | Мероприятия по решению вопросов местного значения (приобретение и установка оборудования, благоустройство территории детских игровых и спортивных площадок) | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2022 год | 992 0503 0730162980 240; 992 0503 0730100316 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Содержание мест захоронения | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2025 год | 992 0503 0730100317 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| 1.1.15 | Благоустройство многофункциональной спортивной площадки в пос. Красносельском Гулькевичского района | Муниципальная программа | Администрация Красносельского городского поселения Гулькевичского района | 2025 год | 992 0503 0730100951 244 | 0 | 286,92 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 3 399,2 | 7 567,6 | 8 627,5 | 7 038,8 |

Главный специалист администрации

Красносельского городского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                   Д.А.Мозговая